АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ               ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2024							                                      № 59

ст-ца Надежная

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое  развитие  Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Надежненского сельского поселения Отрадненского района  от 17 августа 2015 года № 71 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Надежненского сельского поселения Отрадненского района» и постановлением администрации Надежненского сельского поселения от 8 ноября 2024 года № 54  «Об утверждении перечня муниципальных программ Надежненского  сельского  поселения  Отрадненского  района» на 2025-2027 годы  постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Комплексное и устойчивое развитие Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2025-2027 годы»  (прилагается).

- 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы  «Комплексное и устойчивое развитие Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2025-2027 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Надежненского сельского поселения Отрадненского района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надежненского сельского поселения Отрадненского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу Решения Совета Надежненского сельского поселения Отрадненского района о бюджете на 2025 год.

Глава Надежненского сельского

поселения Отрадненского района                                                 А.И. Воробьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Надежненского сельского поселения

Отрадненского района

от 08.11.2024 г. № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное и устойчивое развитие Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2025-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Надежненского сельского поселения Отрадненского района "Комплексное и устойчивое развитие Надежненского сельского поселения Отрадненского района" на 2025-2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Надежненского сельского поселения Отрадненского района от 02.05.2017 года № 114, постановлением Надежненского сельского поселения Отрадненского района от 17.08.2015 года № 71 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Надежненского сельского поселения Отрадненского района» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 2. Жилищное хозяйство Надежненского сельского поселения Отрадненского района сельского поселения Отрадненского района 3. Коммунальное хозяйство Надежненского сельского поселения Отрадненского района 4. Благоустройство территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района: - озеленение на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района; - уборка и вывоз мусора на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района; - обустройство мест массового отдыха жителей Надежненского сельского поселения Отрадненского района; - содержание мест захоронения на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района; - содержание памятников на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района; - уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения; 5. Транспорт |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Надежненском сельском поселении Отрадненского района посредством развития общественной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Надежненского сельского поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Надежненского сельского поселения. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Надежненского сельского поселения. 4. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности. 5. Развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития. 6. Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. 7. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. 8. Повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. 9. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 -2027 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на 2025 - 2027 годы - 5288891,0 рублей, в том числе: из бюджета Надежненского сельского поселения Отрадненского района – 5288891,0 рублей в том числе: 2025 год – 1261691,0 рублей; 2026 год – 0,0 рублей; 2027 год – 0,0 рублей из районного бюджета –9500,00 рублей 2025 год – 9500,00 рублей, 2026 год – 0,0рублей, 2027 год – 0,0рублей из краевого бюджета – 4017700,0 рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Надежненского сельского поселения

Отрадненского района

от 08.11.2024 г.  № 59

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Надежненского сельского поселения Отрадненского района» на 2025-2027 годы

в рублях

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, рублей | в том числе |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района | Краевой бюджет | 4017700,0 | 4017700,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление стро-ительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модер-низация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Благоустройство Надежненского сельского поселения Отрадненского района | Местный бюджет | 676488,0 | 676488,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | «Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения» | Местный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения |
| 2.2 | «Обустройство мест массового отдыха в Надежненском сельском поселении Отрадненского района | Местный бюджет | 21000,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | Качественное обустройство мест массового отдыха, детских спортивных площадок – повышение степени благоустройства поселения |
| 2.3 | «Содержание мест захоронения на территории Надежненского сельского поселения» | Местный бюджет | 372203,0 | 372203,00 | 0,0 | 0,0 | Организация работ по наведению санитарного порядка и дератизации территории кладбища |
| 2.4 | «Содержание памятников на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района» | Местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 0,0 | 0,0 | Организация работ по содержанию памятников на территории поселения |
| 2.5 | «Санитарное состояние территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района» | Местный бюджет | 120000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | Организация работ по наведению санитарного порядка территории поселения |
| 3. | Коммунальное хозяйство Надежненского сельского поселения Отрадненского района | Местный бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение жителей поселения питьевой водой, содержание, ремонт и обслуживание водопроводной сети |
| 3.1 | Модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения | Местный бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение жителей поселения питьевой водой, содержание, ремонт и обслуживание водопроводной сети |
| 4. | Транспортные услуги | Районный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | Организация предоставления транспортных услуг населению |
| 5. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Районный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 0,0 | 0,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Надежненского сельского поселения |
| 6. | Жилищное хозяйство | Районный бюджет | 2500,00 | 2500,00 | 00,0 | 0,0 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| 7. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Отрадненский район | Районный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | Организация по наполнению сведений ЕГРН |
|  | ВСЕГО, в том числе: |  | 5288891,0 | 5288891,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1261691,00 | 1261691,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 9500,00 | 9500,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4017700,00 | 4017700,00 | 0,0 | 0,0 |  |

Старший финансист администрации Надежненского

сельского поселения Отрадненского района                                                                                                 Л.И. Кливекина